Phase 1 - Projektsetup

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

Projektstruktur mit app/, app/ui/, app/core/, app/assets/, data/ und tests/ angelegt.

Startpunkt app/main.py, Hauptfenster-Skelett app/ui/main_window.py und Stylesheet app/ui/styles.py erstellt.

Pfad-Helfer app/core/app_paths.py fuer spaetere AppData-Speicherung angelegt.

README.md, DEVELOPMENT_LOG.md, build_instructions.md, requirements.txt und pyproject.toml erstellt.

Wirkung der Aenderung

Die App besitzt nun ein klares Python/PySide6-Grundgeruest und kann nach Installation der Abhaengigkeiten mit python -m app.main starten.

Die produktive Datenspeicherung ist noch nicht implementiert; sie folgt in Phase 2.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes eine virtuelle Umgebung erstellen und aktivieren.

Danach pip install -r requirements.txt ausfuehren und mit python -m app.main starten.

pytest prueft aktuell den AppData-Pfad-Helfer und die Projektkonfiguration.

Naechster sinnvoller Schritt

Phase 2: Datenmodelle und robuste JSON-Speicherung mit automatischer Datei-Erstellung, Backup und Fehlerbehandlung.

Phase 1 - Sanity-Checks

Syntaxcheck mit python -m compileall app tests erfolgreich.

AppData-Zielpfad geprueft: C:\Users\marco\AppData\Roaming\FloatNotes\notes.json.

pytest und PySide6 sind im globalen Python noch nicht installiert; beides kommt ueber pip install -r requirements.txt in die virtuelle Umgebung.

.gitignore wurde um Python-Caches, Build-Ausgaben, DOCX-Pruefartefakte und Phase-Backups erweitert.

DOCX-Renderpruefung konnte nicht abgeschlossen werden, weil der Renderer kein soffice/LibreOffice findet.

Phase 2 - Datenmodell und JSON-Speicherung

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

app/core/models.py mit NoteItem, NoteList und NotesDocument erstellt.

app/core/storage.py mit JSON-Laden, atomarem Speichern, Backup und Corrupt-Recovery erstellt.

app/core/__init__.py exportiert die Core-Klassen.

tests/test_storage.py prueft Erststart, Roundtrip, Backup und kaputte JSON-Dateien.

README.md, DEVELOPMENT_LOG.md, build_instructions.md und .gitignore aktualisiert.

Wirkung der Aenderung

FloatNotes hat nun eine robuste lokale Datenbasis fuer mehrere Listen und Stichpunkte.

Die produktive Datei wird spaeter unter %APPDATA%\FloatNotes\notes.json angelegt.

Vor dem Ueberschreiben wird notes.backup.json erzeugt; kaputte JSON-Dateien werden als notes.corrupt-YYYYMMDD-HHMMSS.json gesichert.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes python -m unittest discover -s tests ausfuehren.

Zusaetzlich python -m compileall app tests ausfuehren, um Syntaxfehler frueh zu erkennen.

Nach Installation der Abhaengigkeiten kann alternativ pytest ausgefuehrt werden.

Durchgefuehrte Checks

python -m compileall app tests: erfolgreich.

python -m unittest discover -s tests: 5 Tests erfolgreich.

ASCII-Check fuer Projektdateien: keine nicht-ASCII-Zeichen in Code und Markdown gefunden.

DOCX-Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

Naechster sinnvoller Schritt

Phase 3: Hauptfenster an den Storage anbinden, echte Listen laden und die Detailansicht fuer gespeicherte Daten vorbereiten.

Phase 3 - Hauptfenster an Storage anbinden

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

app/main.py laedt NotesStorage und NotesDocument beim App-Start.

app/ui/main_window.py zeigt echte Listen und Stichpunkte aus dem geladenen Dokument.

app/ui/styles.py ergaenzt Styles fuer Listen-Auswahl, Stichpunkt-Karten, Empty-State und Statusleiste.

data/example_notes.json enthaelt jetzt zwei Beispiel-Listen mit echten Stichpunkten.

tests/test_models.py ergaenzt Tests fuer Sortierung, Listenauswahl und done/completed-Kompatibilitaet.

README.md, DEVELOPMENT_LOG.md und build_instructions.md wurden erweitert.

Wirkung der Aenderung

Das Hauptfenster ist jetzt an die lokale JSON-Speicherung angebunden.

Beim ersten Start wird notes.json unter %APPDATA%\FloatNotes automatisch erstellt.

Leere Dateien, leere Listen und Recovery-Meldungen werden im UI nachvollziehbar angezeigt.

Bearbeiten, Erstellen und Loeschen bleiben fuer Phase 4 deaktiviert.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes python -m unittest discover -s tests ausfuehren.

Mit python -m compileall app tests die Syntax pruefen.

Nach pip install -r requirements.txt kann python -m app.main gestartet werden.

Durchgefuehrte Checks

python -m compileall app tests: erfolgreich.

python -m unittest discover -s tests: 8 Tests erfolgreich.

data/example_notes.json wurde geladen: 2 Listen, Item-Verteilung [2, 0].

ASCII-Check fuer Projektdateien: keine nicht-ASCII-Zeichen gefunden.

DOCX-Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

Naechster sinnvoller Schritt

Phase 4: CRUD-Funktionen fuer Listen und Stichpunkte aktivieren und automatische Speicherung nach jeder Aenderung anbinden.

Phase 4 - CRUD-Funktionen und Auto-Save

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

app/ui/main_window.py enthaelt jetzt Listen-CRUD und Stichpunkt-CRUD mit Auto-Save.

app/ui/styles.py ergaenzt Styles fuer sekundaere und destruktive Buttons.

app/core/models.py normalisiert die Item-Reihenfolge nach dem Loeschen stabil.

tests/test_models.py prueft CRUD-Operationen, Reihenfolge und Validierung.

README.md und DEVELOPMENT_LOG.md wurden um Funktionen, Bedienung und Testhinweise erweitert.

Wirkung der Aenderung

Listen koennen erstellt, umbenannt, geloescht und ausgewaehlt werden.

Stichpunkte koennen hinzugefuegt, bearbeitet, geloescht und per Checkbox als erledigt markiert werden.

Nach jeder erfolgreichen Aenderung wird notes.json automatisch gespeichert.

Loeschaktionen fragen vor dem Entfernen nach Bestaetigung.

Speicherfehler werden im Hauptfenster als Dialog und Statusmeldung angezeigt.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes python -m unittest discover -s tests ausfuehren.

Mit python -m compileall app tests die Syntax pruefen.

Nach pip install -r requirements.txt kann python -m app.main gestartet und CRUD manuell getestet werden.

Durchgefuehrte Checks

python -m compileall app tests: erfolgreich.

python -m unittest discover -s tests: 11 Tests erfolgreich.

ASCII-Check fuer Projektdateien: keine nicht-ASCII-Zeichen gefunden.

DOCX-Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

Naechster sinnvoller Schritt

Phase 5: Floating-Icon als kleines transparentes Always-on-top-Fenster bauen, das das Hauptfenster ein- und ausblendet und per Drag verschoben werden kann.

Phase 5 - Floating-Icon

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

app/ui/floating_icon.py enthaelt jetzt ein echtes frameless Always-on-top-Floating-Icon.

app/main.py startet Floating-Icon und Hauptfenster gemeinsam; das Hauptfenster bleibt initial verborgen.

app/core/settings.py speichert lokale UI-Settings, aktuell die Floating-Icon-Position.

app/core/app_paths.py enthaelt jetzt auch den Pfad fuer settings.json.

tests/test_settings.py prueft Default-Settings, Roundtrip und Recovery kaputter Settings.

README.md, DEVELOPMENT_LOG.md und build_instructions.md wurden aktualisiert.

Wirkung der Aenderung

Beim Start erscheint zuerst nur das kleine Floating-Icon.

Ein Linksklick zeigt oder versteckt das Hauptfenster.

Ziehen mit linker Maustaste verschiebt das Icon und speichert die Position in %APPDATA%\FloatNotes\settings.json.

Rechtsklick zeigt ein Menue mit Oeffnen/Ausblenden und Beenden.

Es wurden keine Windows-Systemaenderungen und kein Autostart aktiviert.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes python -m unittest discover -s tests ausfuehren.

Mit python -m compileall app tests die Syntax pruefen.

Nach pip install -r requirements.txt kann python -m app.main gestartet werden.

Manuell pruefen: Linksklick toggelt das Hauptfenster, Drag verschiebt das Icon, Rechtsklick zeigt das Menue.

Durchgefuehrte Checks

python -m compileall app tests: erfolgreich.

python -m unittest discover -s tests: 15 Tests erfolgreich.

Settings-Roundtrip: Position 12/34 erfolgreich gespeichert und geladen.

ASCII-Check fuer Projektdateien: keine nicht-ASCII-Zeichen gefunden.

DOCX-Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

Naechster sinnvoller Schritt

Phase 6: Design-Polish fuer Hauptfenster und Floating-Icon, inklusive feineren Abstaenden, visueller Hierarchie, Schattenwirkung und konsistenterem Apple-inspiriertem Look.

Phase 6 - Design-Polish

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

app/ui/widgets.py wurde als kleiner Helfer fuer weiche Qt-Schatten erstellt.

app/ui/main_window.py enthaelt jetzt Panel-Schatten, Header-Zeile, Status-Badge, Input-Bar und klarere Empty-State-Texte.

app/ui/styles.py wurde fuer Farben, Button-States, Listen-States, Fokusrahmen, Menue-Styles und Scrollbars ueberarbeitet.

app/ui/floating_icon.py zeichnet jetzt ein Glas-Icon mit Schatten und Notiz-Symbol statt Textplatzhalter.

README.md und DEVELOPMENT_LOG.md wurden aktualisiert.

Wirkung der Aenderung

Das Hauptfenster wirkt ruhiger, moderner und klarer strukturiert.

Primaere Aktionen sind blau akzentuiert, sekundare und destruktive Aktionen sind visuell unterscheidbar.

Das Floating-Icon wirkt hochwertiger und bleibt weiterhin klein, halbtransparent, verschiebbar und always-on-top.

Es wurden keine neuen externen Abhaengigkeiten eingefuehrt.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes python -m unittest discover -s tests ausfuehren.

Mit python -m compileall app tests die Syntax pruefen.

Nach pip install -r requirements.txt kann python -m app.main gestartet werden.

Manuell pruefen: Floating-Icon oeffnet das Hauptfenster, Buttons/Listen/Input zeigen klare Hover- und Fokuszustaende.

Durchgefuehrte Checks

python -m compileall app tests: erfolgreich.

python -m unittest discover -s tests: 15 Tests erfolgreich.

ASCII-Check fuer Projektdateien: keine nicht-ASCII-Zeichen gefunden.

PySide6 ist in der globalen Python-Installation nicht installiert; visueller UI-Test erfolgt nach Installation der requirements.

DOCX-Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

Naechster sinnvoller Schritt

Phase 7: Dokumentation finalisieren und die bisherigen Entwicklungs-, Start-, Test- und Bedienhinweise konsolidieren.

Phase 7 - Dokumentation konsolidieren

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

README.md wurde neu strukturiert und beschreibt jetzt Status, Installation, Start, Bedienung, Tests, Datenpfade, Projektstruktur, Architektur, Design-Stand, EXE-Build und Autostart-Hinweise.

build_instructions.md wurde neu strukturiert und dokumentiert Voraussetzungen, Entwicklungsstart, Tests, vorbereiteten PyInstaller-Befehl, EXE-Datenpfade, Bereinigung und Autostart-Konzept.

DEVELOPMENT_LOG.md wurde um Phase 7 erweitert.

FloatNotes Doku.docx wurde um diesen Phase-7-Eintrag erweitert.

Wirkung der Aenderung

Die wichtigsten Projektinformationen sind jetzt ohne Chatkontext direkt aus den Dateien nachvollziehbar.

Setup-, Start- und Testbefehle nennen jeweils Terminal und Pfad.

Der finale EXE-Build bleibt Phase 8, ist aber bereits als vorbereiteter PyInstaller-Ablauf dokumentiert.

Autostart bleibt nur dokumentiert und wird nicht automatisch aktiviert.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes python -m unittest discover -s tests ausfuehren.

Mit python -m compileall app tests die Syntax pruefen.

Nach pip install -r requirements.txt kann python -m app.main gestartet werden.

README.md und build_instructions.md als Referenz fuer Setup und Build lesen.

Naechster sinnvoller Schritt

Phase 8: PyInstaller-Build als Windows-EXE ausfuehren, Build-Artefakte pruefen und Build-Anleitung finalisieren.

Phase 8 - Build als Windows-EXE

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

.venv/ wurde als virtuelle Umgebung im Projektordner erstellt.

build/ und dist/ wurden durch PyInstaller erzeugt.

dist/FloatNotes/FloatNotes.exe wurde als Windows-EXE erzeugt.

FloatNotes.spec wurde durch PyInstaller erzeugt.

README.md, build_instructions.md und DEVELOPMENT_LOG.md wurden mit dem tatsaechlichen Build-Ergebnis aktualisiert.

Wirkung der Aenderung

FloatNotes kann nun als Windows-Desktop-App aus dist\FloatNotes\FloatNotes.exe gestartet werden.

Der Build verwendet --windowed, sodass keine Konsole erscheint.

Der Build verwendet --paths ., damit die Paketimporte aus app/ sauber aufgeloest werden.

Nutzdaten bleiben weiterhin unter %APPDATA%\FloatNotes und nicht im dist-Ordner.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest ausfuehren.

Mit .\.venv\Scripts\python.exe -m compileall app tests die Syntax pruefen.

Die EXE liegt unter C:\Users\marco\dev\FloatNotes\dist\FloatNotes\FloatNotes.exe.

Manuell testen: EXE starten, Floating-Icon anklicken, Hauptfenster oeffnen, CRUD-Funktionen pruefen.

Durchgefuehrte Checks

PySide6 6.11.1 und PyInstaller 6.20.0 wurden in .venv installiert.

pytest in .venv: 15 Tests erfolgreich.

compileall in .venv: erfolgreich.

PyInstaller-Build: erfolgreich.

EXE-Smoke-Test: Prozess startete, blieb lauffaehig und legte notes.json unter umgeleitetem Test-APPDATA an.

EXE-Groesse: ca. 1.8 MB; dist/FloatNotes gesamt: ca. 116 MB.

DOCX-Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

Naechster sinnvoller Schritt

Phase 9: Optionalen Windows-Autostart vorbereiten und dokumentieren, ohne ihn automatisch zu aktivieren.

Phase 9 - Optionaler Windows-Autostart

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

app/core/autostart.py wurde fuer Current-User-Autostart ueber den Windows-Run-Key erstellt.

app/core/__init__.py exportiert die Autostart-Helfer.

app/ui/floating_icon.py bietet im Rechtsklick-Menue Autostart aktivieren/deaktivieren mit Bestaetigungsdialog.

tests/test_autostart.py prueft Command-Quoting, EXE-Zielerkennung und Support-Erkennung.

README.md, build_instructions.md und DEVELOPMENT_LOG.md wurden aktualisiert.

dist/FloatNotes/FloatNotes.exe wurde nach der UI-Aenderung neu gebaut.

Wirkung der Aenderung

Autostart ist jetzt bewusst aktivierbar, wird aber nicht automatisch gesetzt.

Die Implementierung nutzt HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run und bleibt dadurch auf den aktuellen Windows-Benutzer beschraenkt.

Bei Source-Starts wird nicht versehentlich python.exe als Autostart-Ziel verwendet; die Funktion erwartet den gebauten EXE-Pfad.

Autostart kann ueber dasselbe Floating-Icon-Menue wieder deaktiviert werden.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -p no:cacheprovider ausfuehren.

Mit .\.venv\Scripts\python.exe -m compileall app tests die Syntax pruefen.

EXE unter C:\Users\marco\dev\FloatNotes\dist\FloatNotes\FloatNotes.exe starten.

Manuell pruefen: Rechtsklick auf Floating-Icon zeigt Autostart aktivieren/deaktivieren; nur nach Bestaetigung wird der Windows-Run-Key geaendert.

Durchgefuehrte Checks

compileall in .venv: erfolgreich.

pytest in .venv: 19 Tests erfolgreich.

PyInstaller-Build nach Autostart-Aenderung: erfolgreich.

EXE-Smoke-Test: Prozess startete, blieb lauffaehig und legte notes.json unter umgeleitetem Test-APPDATA an.

Autostart wurde waehrend der Entwicklung nicht aktiviert; Tests schreiben keinen Registry-Wert.

DOCX-Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

Naechster sinnvoller Schritt

Projektabschluss pruefen oder optional ein eigenes App-Icon/Installer-Paket als naechste Ausbaustufe planen.

Nacharbeit - Floating-Icon Verhalten und Micro-Interactions

Datum: 2026-05-23

Dateien erstellt/geaendert

app/ui/geometry.py wurde als testbare Clamp-Logik fuer Fensterpositionen erstellt.

app/ui/floating_icon.py begrenzt Drag-Bewegung und gespeicherte Positionen auf die verfuegbare Bildschirmflaeche.

app/ui/floating_icon.py nutzt dezente Hover- und Drag-Opacity-Animationen sowie visuelle Hover-Akzente.

tests/test_geometry.py prueft negative Positionen, rechte/untere Kanten, versetzte Bildschirme und sehr kleine Flaechen.

README.md, DEVELOPMENT_LOG.md und build_instructions.md wurden aktualisiert.

dist/FloatNotes/FloatNotes.exe wurde nach der Icon-Aenderung neu gebaut.

Wirkung der Aenderung

Das Floating-Icon kann nicht mehr vollstaendig oder teilweise aus der sichtbaren Desktop-Arbeitsflaeche gezogen werden.

Beim Start werden alte gespeicherte Offscreen-Positionen automatisch korrigiert.

Hover und Drag geben ein sanfteres, hochwertigeres Feedback.

Taskleistenbereiche werden ueber die verfuegbare Screen-Geometrie beruecksichtigt.

So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -p no:cacheprovider ausfuehren.

Mit .\.venv\Scripts\python.exe -m compileall app tests die Syntax pruefen.

EXE starten und das Floating-Icon an alle Bildschirmkanten ziehen; es muss sichtbar bleiben.

Hover und Drag am Icon visuell pruefen.

Durchgefuehrte Checks

compileall in .venv: erfolgreich.

pytest in .venv: 23 Tests erfolgreich.

PyInstaller-Build nach der Aenderung: erfolgreich.

EXE-Smoke-Test: Prozess startete und blieb lauffaehig.

DOCX-Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

Weitere Premium-Ideen

Kurze Fade-Animation beim Ein- und Ausblenden des Hauptfensters.

Edge-Snap mit dezenter Magnetwirkung an Bildschirmraendern.

Minimale Toast-Meldung nach Speichern statt Statusleisten-Text.

Tastaturkurzbefehle fuer neue Liste, neuer Stichpunkt und schnelles Ein-/Ausblenden.

Eigenes App-Icon und Installer-Paket fuer einen runderen Windows-Eindruck.

# Optimierungsrunde - Release-Qualitaet und Premium-Verhalten

Datum: 2026-05-24

## Dateien erstellt/geaendert

.gitignore: FloatNotes.spec wird bewusst versioniert; build/ und dist/ bleiben lokale Artefakte.

FloatNotes.spec: App-Icon, Add-Data, Modul-Excludes sowie Filter fuer ungenutzte Qt-Plugins und Qt-Translations.

tools/build_windows.ps1: Baut ueber FloatNotes.spec und erzeugt das Icon bei Bedarf neu.

tools/quality_check.ps1: Einheitlicher Quality-Gate-Befehl mit Ruff-Lint, Ruff-Formatcheck, Pytest und Compileall.

tools/create_icon.py und app/assets/floatnotes.ico: Eigenes App-/EXE-Icon.

app/ui/app_icon.py und app/ui/tray_icon.py: Icon-Pfade, Windows-System-Tray-Integration und stabiles Halten des Tray-Kontextmenues.

app/main.py: App-Icon und Tray-Controller eingebunden.

app/ui/main_window.py: Debounced Auto-Save und Tastaturkuerzel.

app/core/storage.py: Zeitgestempelte Backup-Dateien und Rotation der letzten 5 Backups.

app/core/settings.py: Zeitgestempelte Recovery-Dateien fuer beschaedigte Settings.

tests/test_storage.py, tests/test_settings.py, tests/test_autostart.py und tests/test_ui_smoke.py: Tests erweitert.

installer/FloatNotes.iss: Inno-Setup-Vorlage vorbereitet.

README.md, build_instructions.md, DEVELOPMENT_LOG.md und release_checklist.md: Doku und Release-Prozess aktualisiert.

## Wirkung der Aenderung

Der Windows-Build ist reproduzierbarer, weil FloatNotes.spec jetzt die zentrale Build-Quelle ist.

Der optimierte dist-Ordner ist deutlich kleiner: ca. 86.6 MB statt vorher ca. 116 MB.

EXE, Fenster und Tray nutzen ein eigenes FloatNotes-Icon.

Das Tray-Icon bietet erwartbares Windows-Verhalten fuer eine dauerhaft laufende Desktop-App.

Speichern wird kurz debounced; schnelle Aenderungen loesen dadurch nicht sofort mehrere Voll-Speicherungen aus.

Backups und Settings-Recovery ueberschreiben sich nicht mehr gegenseitig, weil sie Zeitstempel enthalten.

Autostart bleibt vorbereitet, wird aber nicht automatisch oder ohne Bestaetigung aktiviert.

## So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes .\tools\quality_check.ps1 ausfuehren.

Build mit .\tools\build_windows.ps1 ausfuehren.

EXE unter C:\Users\marco\dev\FloatNotes\dist\FloatNotes\FloatNotes.exe starten.

Floating-Icon anklicken, ziehen und pruefen, dass es innerhalb der sichtbaren Arbeitsflaeche bleibt.

Tray-Icon pruefen: Linksklick toggelt das Hauptfenster; Rechtsklick zeigt Oeffnen, Ausblenden, Floating-Icon anzeigen und Beenden.

CRUD-Fluss pruefen: Liste erstellen, Stichpunkt erstellen, abhaken, bearbeiten und loeschen.

## Durchgefuehrte Checks

Ruff-Lint: erfolgreich.

Ruff-Formatcheck: erfolgreich.

Pytest: 26 Tests erfolgreich.

Compileall: erfolgreich.

PyInstaller-Build ueber FloatNotes.spec: erfolgreich.

EXE-Smoke-Test mit umgeleitetem APPDATA: Prozess startete, blieb lauffaehig und erzeugte notes.json.

Qt-Translations entfernt; im Plugin-Ordner bleiben nur qwindows, qico und qmodernwindowsstyle.

DOCX-Renderpruefung nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde; strukturelle DOCX-Pruefung erfolgreich.

## Naechster sinnvoller Schritt

Wenn FloatNotes weitergegeben werden soll: Inno Setup lokal installieren, den Installer aus installer/FloatNotes.iss bauen und optional mit einem Code-Signing-Zertifikat signieren.

# UI-Textanpassung - Deutsche Umlaute

Datum: 2026-05-24

## Dateien erstellt/geaendert

app/main.py: Startup-Hinweis fuer beschaedigte JSON auf echte Umlaute angepasst.

app/ui/floating_icon.py: Tooltip, Kontextmenue und Autostart-Dialoge mit echten deutschen Umlauten.

app/ui/tray_icon.py: Tray-Menuepunkt auf ?ffnen angepasst.

app/ui/main_window.py: Buttons, Dialogtitel, Bestaetigungstexte und Empty-State-Texte auf echte deutsche Umlaute umgestellt.

DEVELOPMENT_LOG.md: Eintrag zur UI-Textanpassung ergaenzt.

## Wirkung der Aenderung

Die deutsche Benutzeroberflaeche wirkt nativer und hochwertiger.

ASCII-Umschreibungen wie Oeffnen, Loeschen und Hinzufuegen sind in der UI durch ?ffnen, L?schen und Hinzuf?gen ersetzt.

Technische Dateinamen, Pfade und interne englische Fehlermeldungen wurden nicht unnoetig veraendert.

## So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes .\tools\quality_check.ps1 ausfuehren.

EXE unter C:\Users\marco\dev\FloatNotes\dist\FloatNotes\FloatNotes.exe starten.

Hauptfenster, Floating-Icon-Menue, Tray-Menue und Loeschdialoge auf korrekte Umlaute pruefen.

## Durchgefuehrte Checks

Ruff-Lint und Ruff-Formatcheck erfolgreich.

Pytest: 26 Tests erfolgreich.

Compileall erfolgreich.

PyInstaller-Build erfolgreich.

EXE-Smoke-Test mit umgeleitetem APPDATA erfolgreich.

DOCX strukturell mit python-docx geprueft; visuelle Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

## Naechster sinnvoller Schritt

Optional spaeter eine zentrale UI-Textdatei einfuehren, falls Internationalisierung oder ein einheitliches Wording systematisch gepflegt werden soll.

# UI-Update nach Optimierungs-Vorlagen

Datum: 2026-05-24

## Dateien erstellt/geaendert

Bilder/UI Update.png und Bilder/UI Update.txt wurden als Vorlage ausgewertet.

app/ui/main_window.py: Aktive Listenzeile mit Akzentbalken, Icon-Platzhalter und Zaehl-Badge umgesetzt.

app/ui/main_window.py: Eingabebereich als klarer Footer des Content-Panels aufgebaut.

app/ui/main_window.py: Bearbeiten und Loeschen fuer Stichpunkte werden nur angezeigt, wenn ein Stichpunkt ausgewaehlt ist.

app/ui/main_window.py: Komplett erledigte Listen zeigen ? Alles erledigt statt 0 offen.

app/ui/main_window.py: Ohne Stichpunkt-Auswahl erscheint der Hinweis Keine Aufgabe ausgew?hlt.

app/ui/styles.py: Styles fuer Sidebar-Zeilen, Badges, Footer, Selection-Hint und ruhigere Aufgaben-Karten ergaenzt.

tests/test_ui_smoke.py: UI-Test fuer erledigte Listen und versteckte Item-Aktionen ergaenzt.

tools/quality_check.ps1: Native Exitcodes werden jetzt sauber geprueft.

README.md und DEVELOPMENT_LOG.md: Dokumentation aktualisiert.

## Wirkung der Aenderung

Die aktive Liste ist klarer erkennbar und wirkt naeher an der Vorlage.

Der Eingabebereich ist visuell als Footer getrennt und fuehlt sich stabiler an.

Nicht relevante Stichpunkt-Aktionen verschwinden, solange keine Aufgabe ausgewaehlt ist.

Abgeschlossene Listen bekommen ein positives Alles-erledigt-Badge.

Aufgaben-Karten sind kompakter und visuell ruhiger.

## So kann die App getestet werden

Im PyCharm Terminal im Pfad C:\Users\marco\dev\FloatNotes .\tools\quality_check.ps1 ausfuehren.

EXE unter C:\Users\marco\dev\FloatNotes\dist\FloatNotes\FloatNotes.exe starten.

Mehrere Listen anlegen und pruefen, ob die aktive Liste mit Akzentbalken und Badge hervorgehoben wird.

Alle Stichpunkte einer Liste abhaken und pruefen, ob ? Alles erledigt erscheint.

Ohne ausgewaehlte Aufgabe pruefen, ob Bearbeiten/Loeschen ausgeblendet bleiben.

Footer-Eingabe und kompaktere Aufgaben-Karten visuell gegen Bilder/UI Update.png pruefen.

## Durchgefuehrte Checks

Ruff-Lint und Ruff-Formatcheck erfolgreich.

Pytest: 27 Tests erfolgreich.

Compileall erfolgreich.

PyInstaller-Build erfolgreich.

EXE-Smoke-Test mit umgeleitetem APPDATA erfolgreich.

DOCX strukturell mit python-docx geprueft; visuelle Renderpruefung weiterhin nicht moeglich, weil soffice/LibreOffice nicht gefunden wurde.

## Naechster sinnvoller Schritt

Optional spaeter eigene Aufgaben-Zeilen-Widgets bauen, wenn Checkbox-Kreis, Hover und Item-Aktionen noch naeher an die visuelle Vorlage ruecken sollen.